Проект

по озеленению территории колледжа

«Путешествие в Лукоморье»

**Информационная карта проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование конкурсной работы | Социально значимый проект по благоустройству территории учебного заведения **«**Путешествие в Лукоморье**»** |
| Разработчик (авторский коллектив) | преподаватель естественнонаучных дисциплин Петкун Ольга Петровна |
| Педагог-руководитель проекта ФИО, должность | преподаватель естественнонаучных дисциплин Петкун Ольга Петровна |
| Образовательная организация | ГАПОУ НСО «Болотнинский педагогический колледж» |
| ФИО руководителя образовательной организации | Директор колледжа- Грибовский Владимир Сергеевич |

**Актуальность**

 Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко, особенно эта проблема актуальна для студентов нашего колледжа. Охрана и защита природы позволяет студентам ощутить свою значимость, взрослость, ощутить свою способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать прекрасное.

Наш колледж ориентирован на то, чтобы студент получал не только теоретические знания, но и непосредственно практические навыки. Поэтому то, чему студент научится при проектировании и воплощении в жизнь во время учебы в колледже пригодиться ему в дальнейшем. Территория колледжа – это то место где студенты могут творчески подойти к проблеме создания рукотворного ландшафта несущего в себе ряд функциональных нагрузок и в тоже время гармонично вписывающегося в окружающую природную среду.

Проблема: Территория колледжа не удовлетворяет требованиям современного ландшафтного дизайна и желаниям педагогов и обучающихся

Цель: Создание благоприятной эколого-развивающего пространства возле учебного заведения

**Задачи проекта:**

1. Привлечение педагогов, студентов и всего персонала к вопросам улучшения эстетического оформления территории колледжа, развитие исследовательской деятельности студентов.
2. Выявление возможностей использования территории колледжа для эстетического, экологического воспитания, ведения здорового образа жизни.
3. Формирование навыков и принципов осознанного, экологически целесообразного поведения в природе, культуры общения с окружающим миром, развитие эстетического и эмоционального отношения к природе.
4. Обучение студентов практическим способам и методам благоустройства территории, внедрения современных достижений в области ландшафтного дизайна;
5. Активная пропаганда природоохранных знаний среди студентов, персонала колледжа, и гостей колледжа, приобщение широкого круга студентов и взрослых к сохранению и приумножению природных ресурсов

**Краткое содержание**

 Настоящий проект разработан для обеспечения комплексного подхода к проведению мероприятий по благоустройству территории колледжа с целью создания условий для проведения образовательного процесса, а также улучшения внешнего и эстетического вида территории колледжа.

 Проект позволяет, за счет вовлечения студентов и педагогических работников в совместную общественно значимую деятельность по благоустройству территории, решать в единстве задачи по формированию гражданской, творчески активной, физически здоровой личности, по трудовому и экологическому воспитанию студентов.

Территория колледжа– это особый мир, где бы каждый – будь то студент или педагог чувствовали себя комфортно, радостно, уютно, так как основная часть нашего времени проходит в труде и учебе.

Всю территорию колледжа мы разделим на четыре зоны:

-зона у центрального входа

-зона отдыха

-спортивная площадка

- зона возле общежития

Зона у центрального входа

 Занимая центральное место на территории колледжа эта зона олицетворяется с лицом учебного заведения, поэтому в пределах этой зоны планируется художественно представить все специальности нашего колледжа используя элементы ландшафтного дизайна в виде героев сказок.

Зона отдыха

Зону отдыха планируется создать у здания столярных мастерских и разместить здесь беседки ,скамейки, высадить зелёную аллею и разработать клумбы.

Спортивная площадка

Спортивная площадка-это важная часть территории, где студенты проводят занятия физической культуры. Площадка создана в соответствии со всем требованиям федерального государственного стандарта и оборудована всеми спортивными сооружениями (волейбольная, футбольная зоны, яма для прыжков, перекладины, брусья). Здесь планируется создание мини-клумб по периметру.

Зона возле общежития

В результате плодотворного труда студентов и педагогов на территории прилегающей к общежитию колледжа были созданы цветники у центрального входа. Среди множества вариантов проектирования территории было выбрано  одно из средств  ландшафтного дизайна – создание клумб разнообразной формы. Перед фасадом здания уже функционируют клумбы в виде рабаток. Мы планируем продолжить проектировать    цветники   таким образом, чтобы обеспечить необычайное по своему великолепию, а также длительное цветение наших клумб. Наши  насаждения будут хорошо спланированы и привлекательны на протяжении всего периода цветения . С ранней весны до глубокой осени мы будем любоваться цветением тюльпанов, нарцисс, примул, ирисов, петуний, герани, бархатцев, цинний, астр, петуний и других цветов, а герои сказок придадут территории более привлекательный вид.

**Этапы и сроки реализации**

**Этапы реализации проекта
«Лукоморье »**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название этапа** | **Цель** | **Срок выполнения** | **Ответственный** |
| **1.**  | **Подготовительный** | Мотивация, целеполагание проекта. | **сентябрь** | Грибовский В.С.Петкун О.П.классные руководители студенты |
| **2** | **Проектировочный** | Построение ориентировочной схемы деятельности | **октябрь-ноябрь** | Грибовский В.С.Петкун О.П.классные руководители студенты |
| **3** | **Практический** | Реализация проекта  | апрель – октябрь 2018 года | Грибовский В.С.Петкун О.П.классные руководители студенты |
| **4** | **Аналитико-коррекционный** | Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений  | ноябрь 2018 года | Грибовский В.С.Петкун О.П.классные руководители студенты |
| **5** | **Заключительный** | Сопоставление действительных и желаемых результатов работы.  | декабрь 2018 года | Грибовский В.С.Петкун О.П.классные руководители  |

**План мероприятий,**

 **по реализации проекта «Лукоморье»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Создание орг. Комитета. Разработка проекта по благоустройству территории «Лукоморье» , распределение зон оформления между группами | сентябрь | Грибовский В.С.Петкун О.П.орг.комитет |
| 2 | Конкурс мини-проектов по оформлению закрепленных зон | ноябрь-декабрь | Грибовский В.С.Петкун О.П.классные руководители  |
| 3 | проведение мастер-классов по изготовлению элементов ландшафтного дизайна | ноябрь- март | орг.комитеторг.комитет |
| 4 | Подготовка посадочного материала, покупка семян  | январь-февраль | орг.комитетстуденты |
| 5 | Выращивание цветочной рассады  | февраль-апрель | классные руководители студенты |
| 6 | Месячник по благоустройству территории колледжа и прилегающей к ней площади. | май | все группы |
| 7 | Весенняя обработка почвы | май | классные руководители студенты |
| 8 | Разбивка новых клумб на территории колледжа, установка элементов ландшафтного дизайна | май | классные руководители студенты |
| 9 | Благоустройство зоны отдыха на территории колледжа, установка скамеек, разбивка новых клумб | май-июнь | классные руководители студенты |
| 10 | Благоустройство спортивной площадки, установка скамеек, разбивка новых клумб. | июнь-июль | классные руководители студенты |
| **11** | Уход за посадками : полив, прополка, стрижка газонов и кустарников. | июнь-сентябрь | классные руководители студенты |
| **12** | Проведение конкурса на лучшее оформление своей зоны  | август | студенческий совет |
| **13** | Осенняя обработка почвы: перекопка, внесение удобрений в почву | октябрь | классные руководители студенты |
| **14** | Подведение итогов реализации проектаинформация в СМИ | ноябрь | студенческий совет |

**Планируемый практический результат**

Мы считаем, что проект «Путешествие в Лукоморье» поможет студентам проявить себя, обрести уверенность в собственных силах, благоустроить территорию колледжа.

Становясь участниками проекта студенты попробуют себя в различных социальных ролях, что содействует успешной социализации в обществе. Проект «Путешествие в Лукоморье» является эффективным средством формирования активной гражданской позиции и экологической культуры студентов нашего колледжа.

**Смета расходов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Стоимость |
| 1 |  Приобретение семян цветочных культур | 1000 руб. |
| 2 | Покупка пиломатериала для беседок и скамеек | 5000 руб. |
| 3 | Призы | 4000 |
|  | Итого | 10 000 |